АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛЕХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307823 Курская область Суджанский район с.Плехово тел.3-15-23

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  6

от 26.02.2018 г.

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего половодья на территории

Суджанского района в 2018 году

В целях своевременной подготовки и организованного проведения по

безаварийному пропуску паводковых вод в  весенний период 2018года:

:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории

Плеховского сельсовета на 2018 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии при Администрации

Плеховского сельсовета на период весеннего паводка 2018 года

(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю

за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания .

Глава Плеховского сельсовета                            П.Г.Басов

Приложение №1

Утверждено распоряжением Администрации Плеховского сельсовета          26.02.2018г. № 6

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

по Плеховскому сельсовету на 2018 год.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный за выполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инструктаж членов противопаводковой комиссии | Глава Плеховского сельсовета П.Г. Басов | до 01 .03.2018г. |
| 2 | Выявить возможное затопление улиц и дорог | Члены противо-паводковой комиссии | 01.03.2018г |
| 3 | Провести собеседование с учениками школы о соблюдении мер безопасности на водоемах | Классные руководители Плеховской школы | 01.03.2018г |
| 4 | Провести очистку переулков, шлюзов от мусора для стека талых вод. | Депутаты сельсовета, противопаводковая комиссия | До 01.03.2018г |
| 5 | Организовать дежурство на мосту | Глава администрации, члены комиссии | По мере необходимости |
| 6 | На паводковый период завести в магазины (независимо от форм собственности) товары первой необходимости. | Зам. главы администрации Гламаздина А.И. | с 10 марта |
| 7 | Установить постоянное наблюдение за предпаводковой обстановкой. | Глава Плеховского сельсовета, члены комиссии | Постоянно |
| 8 | Произвести обследование технического состояния водонапорных башен, системы водоснабжения и водоисточников. | Глава Плеховского сельсовета | Постоянно. |
| 9 | Вести разьяснительную работу с населением по вопросам чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода. | Зам. Главы Плеховского сельсовета, члены противопаводковой комиссии. | Постоянно |

Приложение №2

Утверждено распоряжением Администрации Плеховского сельсовета 26.02.2018г. № 6

СПИСОК

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

- 1.  Басов Петр Григорьевич– глава Плеховского сельсовета.

- Пронякина Оксана Алексеевна– зав. Плеховским ФАП.

- Королев Владимир Алексеевич – Зав. Центром фольклора.

- Прудникова Нина Кузьминична – директор ЦСДК.

- Крюков  Андрей  Павлович  -  монтер связи

- Басов Сергей Михайлович-       депутат Плеховского сельсовета

- Резанов  Николай Николаевич  механизатор  «АгроАльянс Юг»