Утвержден                                                                                                                        постановлением Администрации                                                                                          Плеховского сельсовета                                                                                              Суджанского района                                                                                                                             от 28.04.2023 № 18а

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| Наименование ответственного исполнителя | - Администрация Плеховского сельсовета Суджанского района |
| --- | --- |
| Отчетная дата | - 2022 год |
| Дата составления отчета | -28.04.2023 года |
| Должность, ФИО, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - заместитель главы Плеховского сельсовета Суджанского района Гламаздина А.И. тел. 3-15-23 admplehovo@yandex.ru |

Глава Администрации

Плеховского сельсовета                                               Басов П.Г.

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | -общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - граждане, привлеченные к работам по благоустройству | Км чел | 2,0 18 | 2,0 18 | 2,0 18 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | внесение изменений в схему территориального планирования, | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| ... | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | -общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - граждане, привлеченные к работам по благоустройству | Км чел | 2,0 18 | 2,0 18 | 2,0 18 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»11.1 | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах МО «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области и границах населенных пунктов в виде координатного описания | Администрация Плеховского сельсовета | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 51,0 | 51,0 |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы<3> | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация Плеховский сельсовета | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36,6 | 36,6 |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X |  | X | X |  |

<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы

<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.".

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Плеховский сельсовет», план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Плеховский сельсовет» на отчетную дату | Кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | x | x | x | x | 93,3 | 87,6 | 87,6 |  |
|  |  | Администрация Плеховского сельсовета |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего | 001 | 0412 |  |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  |
| Основное мероприятие | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах МО «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области и границах населенных пунктов в виде координатного описания | Администрация Плеховского сельсовета | 001 | 0412 | 07204 | 240 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | Администрация Плеховского сельсовета | 001 | 0503 | 07301 | 200 | 42,3 | 36,6 | 36,6 |  |
| Основное мероприятие | Обеспечение освещения улиц населенного пункта | Администрация Плеховского сельсовета | 001 | 0503 | 07301 | 240 | 42,3 | 36,6 | 36,6 |  |

- Таблица 12

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Плеховский сельсовет» | всего | 87,6 | 87,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 35,7 | 35,7 |
|  |  | местный бюджет | 51,9 | 51,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан» | всего | 51,0 | 51,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 35,7 | 35,7 |
|  |  | местный бюджет | 15,3 | 15,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области | всего | 36,6 | 36,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,6 | 36,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | ожидаемое значение на конец года |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - граждане, привлеченные к работам по благоустройству - внесение сведений в ЕГРН территориальных зон | км чел шт |  | 2,0 18 |  |  | 2,0 18 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение корректировки генеральных планов сельсоветов и правил землепользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в схему территориального планирования, | Шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1,2 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Плеховский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству |  | км чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |